## Slide 1
Начало Пн 09.11.15
Окончание Пт 19.02.16
23 Ноя '15
07 Дек '15
21 Дек '15
04 Янв '16
18 Янв '16
01 Фев '16
15 Фев '16
Проектирования Пн 09.11.15 - Пт 20.11.15
Планирование Пн 23.11.15 - Пт 04.12.15
Строительство Пн 07.12.15 - Пт 12.02.16
Ввод в эксплуатацию Пн 15.02.16 - Пт 19.02.16
Реализация колледжа Пн 09.11.15 - Пт 20.11.15
Проект начат Пн 09.11.15
Проект окончен Пн 23.11.15