## Slide 1
Начало Пн 09.11.15
Окончание Пн 29.02.16
22 Ноя '15
06 Дек '15
20 Дек '15
03 Янв '16
17 Янв '16
31 Янв '16
14 Фев '16
28 Фев '16
Проектирование Пн 09.11.15 - Пт 20.11.15
Планирование Пт 20.11.15 - Пт 04.12.15
Строительство Пт 04.12.15 - Пт 12.02.16
Ввод в эксплуатацию Пт 12.02.16 - Пт 19.02.16
Реализация коттеджа Пт 19.02.16 - Пт 26.02.16
Старт проекта Пн 09.11.15
Проект окончен Пн 29.02.16